## Slide 1
🚀
METODOLOGÍAS ÁGILES
& Pruebas Unitarias
Scrum · TDD · Unit Testing · Arquitecturas · Métricas
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Módulo Completo
8 Módulos · Scrum Framework · TDD · Arquitecturas · Métricas CK

## Slide 2
SESIÓN 1
🎯
Alcance y Gestión de Proyectos de Software
Definir qué construimos antes de empezar a construirlo
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 3
¿Por qué fallan los proyectos de software?
El informe CHAOS Report (Standish Group) es devastador:
Solo el 31% de proyectos de software se entregan en tiempo y presupuesto
El 52% termina tarde, sobrepasando el presupuesto o con menos funcionalidades
El 17% es cancelado antes de completarse
Causas principales de fallo:
Requisitos incompletos o cambiantes (37%)
Falta de participación del usuario (13%)
Expectativas poco realistas (12%)
Falta de soporte ejecutivo (7%)
El problema del alcance difuso (Scope Creep):
El cliente pide "algo simple" y el proyecto crece sin control
Cada feature no planificada incrementa tiempo y costo exponencialmente
📊 Datos Clave
31% proyectos exitosos
52% con problemas
17% cancelados
Costo de refactoring tardío: 100x vs corrección temprana
IBM: un bug en producción cuesta 15x más que en diseño
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 4
Definición del Alcance — Project Scope vs Product Scope
Project Scope (Alcance del Proyecto):
El trabajo necesario para entregar el producto con las características acordadas
Incluye: entregables, tareas, fases, recursos y tiempo
Product Scope (Alcance del Producto):
Las características y funciones que debe tener el producto final
Se documenta en el Product Backlog (Scrum) o Especificación de Requisitos (Waterfall)
Técnica WBS — Work Breakdown Structure:
Descomponer el proyecto en tareas manejables y estimables
Nivel 1: Entregables principales (Frontend, Backend, Base de datos, Pruebas)
Nivel 2: Módulos (Autenticación, Usuarios, Reportes...)
Nivel 3: Tareas concretas (Crear endpoint POST /users, Escribir tests unitarios...)
Regla: si no puedes estimar una tarea → descomponerla más
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 5
El Triángulo de Hierro — Tiempo, Costo, Alcance
Restricción triple del proyecto:
Tiempo, Costo y Alcance están interrelacionados — cambiar uno afecta los otros
"Puedes tenerlo rápido, barato o completo — elige dos" — dicho clásico de PM
Calidad como cuarta dimensión:
La calidad no es uno de los vértices — es el área dentro del triángulo
Reducir calidad permite mover las otras tres restricciones temporalmente
La deuda técnica es la calidad pospuesta que se paga con intereses
En Scrum — el alcance es el único flexible:
El Sprint tiene duración fija (tiempo fijo)
El equipo es fijo (costo fijo)
Las historias de usuario pueden priorizarse y repriorizarse (alcance variable)
Esto es la clave de la agilidad: adaptar el alcance, no el tiempo ni el costo
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 6
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Healthcare.gov — $600M por mal alcance
Escenario:
Lanzamiento del portal de salud del gobierno de EE.UU. (2013)
El gobierno de EE.UU. lanzó Healthcare.gov en octubre 2013 para 26 millones de usuarios
El sistema colapsó el primer día: el sitio tardaba minutos en cargar o daba error
Causa: el alcance creció de un portal simple a integrar 55 sistemas legacy de diferentes agencias
No hubo pruebas de carga ni de integración: el primer 'test real' fue el lanzamiento público
Solución: se contrató un nuevo equipo en modo Agile con sprints de 2 semanas
En 6 semanas (con metodología ágil y testing riguroso) se estabilizó el sistema
Costo total: $600 millones de dólares — el doble del presupuesto original
✅ Resultado: El equipo ágil de rescate usó Scrum, TDD y pruebas de integración continua para estabilizar el sistema en 6 semanas lo que el modelo Waterfall no pudo en 3 años
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 7
Impacto Económico del Alcance Bien Definido
31%
Proyectos software entregados en tiempo y presupuesto
100x
Costo de corrección en producción vs en diseño
6 sem
Healthcare.gov: de caos a estable con metodología ágil
$600M
Costo del fracaso de Healthcare.gov sin alcance claro
* Fuente: Standish Group CHAOS Report 2020 · IBM Systems Sciences Institute · Reuters
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 8
📌 Resumen — Alcance y Gestión de Proyectos
31% proyectos software son exitosos — el alcance difuso es la causa #1 de fallo
Project Scope vs Product Scope: el trabajo vs las funcionalidades
WBS: descomponer hasta tareas estimables y concretas
Triángulo de hierro: en Scrum el alcance es el único elemento flexible
Healthcare.gov: $600M por no definir el alcance ni realizar pruebas
La metodología ágil permite recuperar proyectos fallidos iterando con feedback
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 1 | 7.° Semestre

## Slide 9
SESIÓN 2
🏃
Scrum Framework
El framework ágil más adoptado en la industria del software
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 10
¿Qué es Scrum y cuándo nació?
Historia y origen:
1986: Takeuchi y Nonaka publican 'The New New Product Development Game' en HBR
1995: Jeff Sutherland y Ken Schwaber presentan Scrum en OOPSLA
2001: Firma del Manifiesto Ágil — Scrum es su implementación más popular
2020: Scrum Guide actualizado (versión vigente)
Scrum NO es una metodología — es un framework:
Un framework provee estructura mínima y requiere que el equipo la complete
Scrum intencionalmente deja vacíos que el equipo debe llenar
Estadísticas de adopción (State of Agile 2023):
58% de equipos ágiles usa Scrum como framework principal
El 94% de organizaciones practica Agile en alguna forma
El 71% reporta mejor velocidad de entrega con metodologías ágiles
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 11
Los 3 Pilares y 5 Valores de Scrum
👁 Transparencia
El proceso y el trabajo deben ser visibles para todos los involucrados. Nada oculto.
🔍 Inspección
Los artefactos y el progreso deben inspeccionarse frecuentemente para detectar desviaciones.
🔄 Adaptación
Si se detecta una desviación inaceptable, se debe ajustar el proceso o el trabajo.
💪 Coraje
Hacer lo correcto y trabajar en problemas difíciles. Dar feedback honesto.
🎯 Foco + Respeto
Enfocarse en el Sprint Goal. Respetar a cada miembro como profesional capaz.
🤝 Compromiso + Apertura
Comprometerse con los objetivos del equipo. Ser abierto sobre el trabajo y los desafíos.
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 12
Los 3 Roles de Scrum
Product Owner (PO):
Responsable de maximizar el valor del producto
Gestiona y prioriza el Product Backlog
Define y comunica el objetivo del producto
Toma decisiones sobre qué se construye y en qué orden
Scrum Master (SM):
Responsable de que Scrum se entienda y se aplique correctamente
Sirve al equipo removiendo impedimentos
Coach de Scrum para el equipo y la organización
NO es un project manager ni un jefe de equipo
Developers (Equipo de Desarrollo):
3 a 9 personas con todas las habilidades necesarias
Auto-organizados: deciden cómo hacer el trabajo del Sprint
Responsables de crear el Increment que cumpla el Definition of Done
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 13
Los 5 Eventos de Scrum
Sprint (contenedor de todos los demás eventos):
Duración fija: 1 a 4 semanas (recomendado: 2 semanas)
Al finalizar: Increment potencialmente entregable
Sprint Planning (máx. 8h para Sprint de 1 mes):
¿Qué se puede entregar? → Sprint Backlog
¿Cómo se hará el trabajo seleccionado?
Daily Scrum (15 minutos, mismo lugar y hora):
¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué obstáculos tengo?
Sprint Review (máx. 4h):
El equipo presenta el Increment a stakeholders
Se inspecciona el trabajo completado y se adapta el Product Backlog
Sprint Retrospective (máx. 3h):
¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? ¿Qué acciones concretas tomaremos?
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 14
Tablero Scrum — Sprint Board Visual
📋 BACKLOG
🔨 EN CURSO
🔍 REVISIÓN
✅ LISTO
US-08
Crear perfil usuario
3
US-09
Recuperar contraseña
2
US-05
Login con OAuth
5
👤 Ana
US-06
Dashboard métricas
8
👤 Carlos
US-03
Registro empresa
3
👤 Luis
US-01
Landing page
2
US-02
Formulario contacto
1
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 15
Gráfico Burndown — Control del Sprint
Chart: 
| Día 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ideal | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0
Real | 80 | 75 | 70 | 60 | 58 | 45 | 35 | 28 | 15 | 5
Cómo leer el Burndown
Eje Y: Story Points restantes
Eje X: días del Sprint
Línea ideal: ritmo perfecto
Línea real: progreso real del equipo
Si la línea real está SOBRE la ideal → el equipo va atrasado
Si está BAJO → van adelantados
Al finalizar Sprint: idealmente 0 SP restantes
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 16
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Spotify y el Modelo Agile a Escala
Escenario:
Cómo Spotify escaló Scrum para 2,000+ ingenieros
Spotify adoptó Scrum pero lo evolucionó cuando creció a cientos de equipos
Crearon el 'Spotify Model': Squads (Scrum teams), Tribes, Chapters y Guilds
Cada Squad (6-12 personas) es autónomo: su propio PO, SM y pila tecnológica
Un Squad puede hacer 15-20 deploys por día sin coordinación central
Las retrospectivas revelaron que el Daily Scrum de 15min era el evento más valioso
Resultado: de 1 release/semana a más de 100 deploys/día con calidad constante
✅ Resultado: Con Scrum + autonomía de Squads, Spotify pasó de 1 a 100+ deploys/día sirviendo 600M usuarios activos sin sacrificar calidad
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 17
📌 Resumen — Scrum Framework
Scrum: framework, no metodología — 3 pilares: Transparencia, Inspección, Adaptación
3 roles: Product Owner (qué), Scrum Master (cómo), Developers (trabajo)
5 eventos: Sprint + Planning + Daily + Review + Retrospective
3 artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
Burndown chart: herramienta clave de transparencia del Sprint
Spotify: Scrum escalado → 100+ deploys/día con 2,000+ ingenieros
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 2 | 7.° Semestre

## Slide 18
SESIÓN 3
📝
Historias de Usuario y Requerimientos
Capturar qué quiere el usuario con claridad y testabilidad
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 19
Del Requisito a la Historia de Usuario
Especificación de Requisitos Tradicional (SRS):
Documento formal de 100+ páginas — tardaba meses en escribirse
Para cuando se completaba, el negocio ya había cambiado
Comunicación unidireccional: del analista al desarrollador
Historia de Usuario — la alternativa ágil:
Formato: "Como [ROL], quiero [ACCIÓN], para [BENEFICIO]"
Ejemplo: "Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña por email, para acceder si la olvido"
Criterios INVEST para una buena Historia:
Independent: independiente de otras historias cuando sea posible
Negotiable: es una conversación, no un contrato
Valuable: entrega valor real al usuario o al negocio
Estimable: el equipo puede estimarla
Small: completable en un Sprint
Testable: tiene criterios de aceptación verificables
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 20
Criterios de Aceptación y BDD
Los criterios de aceptación definen cuándo una historia está 'Done':
Son condiciones específicas, medibles y verificables
Escritos por el Product Owner con el equipo
Formato Gherkin (BDD — Behavior Driven Development):
Feature: Recuperar contraseña
Scenario: Email válido registrado
Given el usuario 'carlos@mail.com' está registrado
When solicita recuperación de contraseña
Then recibe un email con enlace de recuperación
And el enlace expira en 24 horas
Herramientas BDD: Cucumber (Java/JS), Behave (Python), SpecFlow (.NET)
Los criterios Gherkin se transforman directamente en tests automatizados
El cliente puede leer y validar los tests — lenguaje de negocio, no código
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 21
Story Points y Estimación con Planning Poker
Story Points — medida relativa de esfuerzo:
No son horas — son una comparación relativa entre historias
Se usa la secuencia Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (y ∞ para indefinido)
Historia de referencia: la más pequeña = 1 SP
Planning Poker — técnica de estimación colaborativa:
Cada desarrollador elige una carta sin ver las demás
Se revelan simultáneamente — se discuten las diferencias extremas
Evita el 'efecto ancla': nadie se condiciona por la estimación de otro
Se repite hasta alcanzar consenso
Velocity del equipo:
Velocidad = story points completados por Sprint
Se estabiliza después de 3-4 Sprints
Permite predecir cuándo se completará el Product Backlog
Ejemplo: equipo con velocity 35 SP/Sprint y 350 SP en Backlog → ~10 Sprints
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 22
Definition of Done — El Contrato de Calidad del Equipo
Definition of Done (DoD) — qué significa que una historia está completa:
Es un acuerdo explícito del equipo, no una lista de deseos
Aplica a TODAS las historias del equipo — no negociable por historia
Ejemplo de DoD para un equipo de software:
✅ Código escrito y revisado mediante Pull Request
✅ Tests unitarios escritos con cobertura ≥ 80%
✅ Tests de integración pasando en el entorno de staging
✅ Documentación de API actualizada (Swagger/OpenAPI)
✅ Código desplegado en entorno de QA
✅ Product Owner acepta los criterios de aceptación
✅ Sin deudas técnicas críticas (SonarQube Quality Gate verde)
Si una historia no cumple el DoD → no está en el Increment
Esto es el mecanismo de calidad más importante de Scrum
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 23
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Amazon y las User Stories para AWS
Escenario:
Cómo Amazon define historias de usuario para servicios cloud usados por millones
Amazon usa un proceso llamado 'Working Backwards': empieza por el Press Release del producto
El Product Owner escribe el documento como si el producto ya existiera y hubiera sido exitoso
Las User Stories se derivan del PR: 'Como desarrollador, quiero crear un bucket S3 en 1 comando'
Criterios de aceptación medibles: crear bucket en < 100ms, disponibilidad 99.99%
El DoD de Amazon incluye: runbooks de operación, alarmas de CloudWatch y rollback plan
Resultado: S3 tiene 99.999999999% (11 nueves) de durabilidad — el DoD exige esos criterios
✅ Resultado: El 'Working Backwards' de Amazon convierte visión de producto en User Stories con criterios de aceptación técnicos tan precisos que generaron el servicio cloud más confiable del mundo
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 24
📌 Resumen — Historias de Usuario y Requerimientos
User Story: Como [ROL] quiero [ACCIÓN] para [BENEFICIO] — INVEST criteria
Criterios de aceptación: condiciones verificables que definen 'Done'
BDD + Gherkin: Given/When/Then → tests automatizados legibles por el negocio
Story Points: estimación relativa con Fibonacci + Planning Poker
Definition of Done: contrato de calidad del equipo, no negociable
Amazon 'Working Backwards': PS → User Stories → DoD técnico riguroso
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 3 | 7.° Semestre

## Slide 25
SESIÓN 4
🧪
Pruebas Unitarias y TDD
Test-Driven Development: las pruebas como motor del diseño
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 26
¿Qué son las Pruebas Unitarias?
Definición:
Una prueba unitaria verifica el comportamiento de la unidad más pequeña de código
Una unidad = una función, un método, o una clase en aislamiento
Características F.I.R.S.T.:
Fast: ejecutarse en milisegundos — miles de tests en segundos
Independent: no depende de otras pruebas ni del orden de ejecución
Repeatable: mismo resultado siempre, en cualquier entorno
Self-validating: pasa (verde) o falla (rojo) — sin interpretación manual
Timely: escritas junto al código de producción (o antes, en TDD)
Patrón AAA — Arrange, Act, Assert:
Arrange: preparar el contexto y los datos de entrada
Act: ejecutar la unidad bajo prueba
Assert: verificar que el resultado es el esperado
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 27
Ejemplo Completo — Prueba Unitaria con JUnit 5
Java · Spring Boot · Patrón AAA
// Clase bajo prueba
public class CarritoService {
public double calcularTotal(List<Item> items) {
return items.stream()
.mapToDouble(i -> i.getPrecio() * i.getCantidad())
.sum();
}
}
// Test unitario con JUnit 5
@ExtendWith(MockitoExtension.class)
class CarritoServiceTest {
@InjectMocks CarritoService carritoService;
@Test
@DisplayName('Debe calcular total con dos items')
void debeCalcularTotalConDosItems() {
// Arrange
List<Item> items = List.of(
new Item('Laptop', 1500.0, 1),
new Item('Mouse', 25.0, 2));
// Act
double total = carritoService.calcularTotal(items);
// Assert
assertThat(total).isEqualTo(1550.0);
}
}
💡 Análisis
@ExtendWith: integra Mockito con JUnit 5
@InjectMocks: crea instancia con dependencias inyectadas
@Test: marca el método como caso de prueba
@DisplayName: descripción legible del test
Patrón AAA claramente separado con comentarios
assertThat de AssertJ: assertions más legibles que assertEquals
El test es completamente independiente y determinista
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 28
TDD — Test-Driven Development
El ciclo Red-Green-Refactor:
🔴 RED: Escribir un test que FALLE (la funcionalidad no existe aún)
🟢 GREEN: Escribir el código MÍNIMO para que el test pase
🔵 REFACTOR: Mejorar el código manteniendo el test en verde
La regla de los tres: tres leyes del TDD (Robert C. Martin):
No escribir código de producción sin tener un test fallando primero
No escribir más del test necesario para que falle
No escribir más código de producción del necesario para que el test pase
¿Por qué TDD mejora el diseño?
Si un test es difícil de escribir → el código tiene alto acoplamiento
El código escrito con TDD naturalmente resulta con bajo acoplamiento
Las interfaces emergen de los tests, no de la imaginación del diseñador
Genera suite de regresión completa desde el primer día
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 29
TDD en Acción — Ciclo Red-Green-Refactor
Python · pytest · Kata: FizzBuzz
# PASO 1: RED - El test falla (FizzBuzz no existe)
def test_fizzbuzz_con_multiplo_de_3():
assert fizzbuzz(3) == 'Fizz' # NameError!
# PASO 2: GREEN - Código mínimo para pasar
def fizzbuzz(n):
if n % 3 == 0: return 'Fizz'
return str(n) # test pasa ✓
# Añadir más tests:
def test_fizzbuzz_con_multiplo_de_5():
assert fizzbuzz(5) == 'Buzz'
def test_fizzbuzz_con_multiplo_de_15():
assert fizzbuzz(15) == 'FizzBuzz'
# PASO 3: REFACTOR - Código limpio, todos los tests pasan
def fizzbuzz(n):
if n % 15 == 0: return 'FizzBuzz'
if n % 3 == 0: return 'Fizz'
if n % 5 == 0: return 'Buzz'
return str(n)
💡 Análisis
Ciclo TDD completo en 3 pasos
Empezamos con el test más simple posible
El código mínimo en Green puede ser 'feo' — no importa aún
Solo refactorizamos cuando todos los tests están en verde
Cada nuevo test agrega un comportamiento específico
Al finalizar: cobertura completa + código limpio
pytest: ejecutar con 'pytest -v' para ver cada test
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 30
Mocks, Stubs y Fakes — Aislar Dependencias
El problema de las dependencias:
Una unidad real puede depender de BD, APIs externas, servicios de email...
Para hacer pruebas unitarias PURAS debemos aislar esas dependencias
Test Doubles (dobles de prueba):
Stub: retorna valores predefinidos, no verifica llamadas
→ Ejemplo: repositorio que siempre retorna un usuario fijo
Mock: verifica que se llamó con los argumentos correctos
→ Ejemplo: verificar que emailService.send() fue llamado exactamente 1 vez
Fake: implementación funcional simplificada
→ Ejemplo: base de datos en memoria (H2, SQLite in-memory)
Spy: envuelve el objeto real y permite verificar llamadas
Regla: una prueba unitaria NO debe tocar red, disco ni BD
Si tu test necesita internet → es una prueba de integración, no unitaria
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 31
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Google y su Cultura de Testing
Escenario:
Cómo Google mantiene calidad con 2,000 millones de líneas de código
Google tiene más de 2,000 millones de líneas de código en un único repositorio monolítico
Ejecutan más de 1 millón de tests automáticos por día
La regla: ningún código puede hacer merge sin tests que lo cubran
80% de los tests son unitarios, 15% de integración, 5% end-to-end
El 'Google Testing Blog' popularizó el concepto de Test Coverage obligatoria
Cada equipo de Google tiene un 'Testing Lead' responsable de la cultura de testing
✅ Resultado: Google ejecuta 1M+ tests/día. El 80% son unitarios: rápidos, deterministas y sin dependencias externas. Esto permite 1,000+ deploys diarios con confianza
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 32
📌 Resumen — Pruebas Unitarias y TDD
F.I.R.S.T.: Fast, Independent, Repeatable, Self-validating, Timely
Patrón AAA: Arrange → Act → Assert — estructura estándar
TDD: Red (falla) → Green (mínimo) → Refactor (mejora)
3 leyes de TDD: test primero, código mínimo, refactor seguro
Mocks/Stubs/Fakes: aislar dependencias para pruebas puras
Google: 1M+ tests/día — 80% unitarios, merge bloqueado sin cobertura
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 4 | 7.° Semestre

## Slide 33
SESIÓN 5
🏗️
Arquitecturas de Software
Cliente-Servidor, Microservicios y Arquitecturas Empresariales
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 34
¿Por qué importa la Arquitectura?
La arquitectura es la decisión más costosa de cambiar:
Una mala arquitectura puede hacer imposible escalar el sistema
Los requisitos no funcionales (NFRs) son los que más impactan la arquitectura
Atributos de calidad que guían la arquitectura (ISO 25010):
Rendimiento: tiempo de respuesta bajo carga real
Disponibilidad: uptime del sistema (99.9% = 8.7h downtime/año)
Escalabilidad: capacidad de crecer con la demanda
Mantenibilidad: facilidad de modificar el sistema
Seguridad: protección contra accesos no autorizados
Principios SOLID como base de buen diseño:
S: Single Responsibility — una clase, una razón para cambiar
O: Open/Closed — abierto a extensión, cerrado a modificación
L: Liskov Substitution — subtipos sustituibles por su base
I: Interface Segregation — interfaces específicas, no generales
D: Dependency Inversion — depender de abstracciones, no de concreciones
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 35
Arquitectura Monolítica vs Microservicios
🏛️ Monolítica
Todo el código en un único proceso desplegable
Simple de desarrollar al inicio
Fácil de hacer pruebas end-to-end
Un bug puede tumbar todo el sistema
Escalar requiere replicar TODO el monolito
Deploy: desplegar todo por un cambio pequeño
Ideal para: startups, MVPs, equipos pequeños
Ejemplos: WordPress, Ruby on Rails apps iniciales
⚙️ Microservicios
Aplicación dividida en servicios pequeños e independientes
Cada servicio tiene su propia BD y se despliega por separado
Falla de un servicio no afecta a los demás
Escalar solo los servicios que lo necesitan
Complejidad: red, consistencia eventual, trazabilidad
Requiere DevOps maduro: CI/CD, contenedores, orquestación
Ideal para: sistemas complejos, múltiples equipos
Ejemplos: Netflix, Amazon, Uber
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 36
Arquitectura en Capas — El Patrón Más Usado
Arquitectura N-Tier (N capas):
Presentación (UI): interfaces web, móvil o desktop — React, Angular, SwiftUI
Aplicación (Lógica de negocio): reglas, validaciones, cálculos
Datos: persistencia, acceso a BD, repositorios
Ventajas de la separación en capas:
Cada capa puede probarse de forma independiente
Cambiar la BD no afecta la lógica de negocio
Equipos pueden trabajar en capas diferentes en paralelo
Clean Architecture (Robert C. Martin):
Las capas internas no conocen a las capas externas
La lógica de negocio (Dominio) no depende de frameworks ni BD
Hexagonal / Ports & Adapters: el dominio se conecta con el mundo exterior via puertos
Facilita enormemente las pruebas unitarias del dominio
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 37
APIs REST y Contratos de Servicio
REST — Representational State Transfer:
Estilo arquitectónico para APIs sobre HTTP
Recursos identificados por URLs: /api/users/{id}
Verbos HTTP como acciones: GET (leer), POST (crear), PUT (actualizar), DELETE (eliminar)
OpenAPI / Swagger — el contrato de la API:
Documento YAML/JSON que describe todos los endpoints
Genera documentación interactiva y clientes SDK automáticamente
Permite pruebas de contrato: el frontend sabe exactamente qué esperar
Testing de APIs — pruebas de integración:
Postman: manual y automatizado con colecciones
Rest Assured (Java): DSL fluido para testing de REST en JUnit
Supertest (Node.js): testing HTTP integrado con Jest
given().when().get('/api/users/1').then().statusCode(200)
.body('name', equalTo('Carlos García'));
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 38
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Netflix — De Monolito a 700+ Microservicios
Escenario:
La migración de arquitectura más famosa de la industria (2008-2016)
En 2008, Netflix tenía un monolito que falló 3 días seguidos dejando sin servicio a millones
Decisión: migrar a microservicios en AWS durante 7 años
Cada microservicio tiene su propio equipo (Two Pizza Rule de Amazon: equipo que cabe en 2 pizzas)
Pruebas: Chaos Monkey — herramienta que mata instancias aleatoriamente en producción
Si el sistema aguanta el Chaos Monkey, los tests de resiliencia pasan
Resultado: 700+ microservicios, 1,500 deploys/día, 99.99% disponibilidad
✅ Resultado: Netflix migró de 3 días de caída a 99.99% disponibilidad usando microservicios + Chaos Engineering + testing de resiliencia automatizado
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 39
📌 Resumen — Arquitecturas de Software
Arquitectura guiada por NFRs: rendimiento, disponibilidad, escalabilidad
SOLID: principios de diseño que hacen el código testeable y mantenible
Monolito vs Microservicios: cada uno tiene su contexto óptimo
Clean Architecture: el dominio no depende de frameworks — fácil de testear
REST + OpenAPI: contrato claro entre servicios — base del testing de integración
Netflix: 700+ microservicios + Chaos Monkey = 99.99% disponibilidad
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 5 | 7.° Semestre

## Slide 40
SESIÓN 6
📐
Diseño con UML y Modelos
Comunicar la arquitectura con diagramas que hablan por sí solos
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 41
UML — Unified Modeling Language
¿Qué es UML y para qué sirve?
Lenguaje estándar (OMG) para visualizar, especificar y documentar sistemas
No es una metodología — es una herramienta de comunicación
"Un modelo vale más que mil palabras de especificación"
Categorías de diagramas UML:
Diagramas de Estructura: qué existe en el sistema
→ Clases, Componentes, Despliegue, Objetos, Paquetes
Diagramas de Comportamiento: cómo se comporta el sistema
→ Casos de Uso, Secuencia, Estado, Actividad, Comunicación
Los más usados en la práctica del desarrollo ágil:
Diagrama de Clases: estructura del dominio y relaciones
Diagrama de Secuencia: flujo de llamadas entre objetos
Diagrama de Componentes: arquitectura de alto nivel
Diagrama de Casos de Uso: interacciones actor-sistema
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 42
Diagrama de Clases — El Mapa del Dominio
Elementos principales:
Clase: nombre + atributos + métodos
Visibilidad: + (público), - (privado), # (protegido)
Relaciones entre clases:
Asociación: una clase usa objetos de otra (línea sólida)
Composición: una clase contiene y es responsable de la otra (rombo relleno)
Agregación: una clase contiene la otra pero no es responsable (rombo vacío)
Herencia / Generalización: una clase extiende a otra (flecha con triángulo)
Interfaz / Realización: una clase implementa una interfaz (línea discontinua)
Dependencia: una clase usa temporalmente a otra (flecha discontinua)
Cómo se usa en Scrum:
Se modela el dominio al inicio del Sprint en el Sprint Planning
Herramientas: PlantUML (texto → diagrama), draw.io, Lucidchart, StarUML
El diagrama es un artefacto vivo — se actualiza en cada Sprint
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 43
Diagrama de Secuencia — El Flujo en el Tiempo
¿Cuándo usar un diagrama de secuencia?
Para documentar flujos complejos de llamadas entre objetos o servicios
Para comunicar cómo se implementa un caso de uso específico
Para diseñar APIs antes de codificarlas
Elementos:
Objetos/Actores en la parte superior (lifelines)
Mensajes horizontales con flechas (llamadas síncronas → , asíncronas ---->)
Retornos con flechas discontinuas
Fragmentos: alt (if/else), loop, par (paralelo), opt (opcional)
Ejemplo: secuencia de autenticación:
Usuario → Frontend: POST /login {email, password}
Frontend → AuthService: authenticate(email, password)
AuthService → UserRepository: findByEmail(email)
UserRepository → DB: SELECT * FROM users WHERE email=?
DB → UserRepository: User{id, hashedPassword}
AuthService → JWTService: generateToken(userId)
Frontend → Usuario: 200 OK {token, expiresIn}
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 44
Modelos de Dominio y DDD
Domain-Driven Design (DDD) — Eric Evans, 2003:
El dominio del negocio debe ser el centro del diseño del sistema
El modelo de dominio refleja el lenguaje del negocio (Ubiquitous Language)
Conceptos clave de DDD:
Entity: objeto con identidad propia (Usuario, Pedido, Producto)
Value Object: objeto sin identidad — definido por sus atributos (Dirección, Dinero)
Aggregate: cluster de entidades con un Aggregate Root (Pedido contiene Items)
Repository: interfaz para acceder a Aggregates (sin SQL en el dominio)
Domain Service: lógica de negocio que no pertenece a una sola entidad
Bounded Context: límite explícito donde un modelo es válido
Relación con microservicios:
Cada Bounded Context puede convertirse en un microservicio
Cada microservicio tiene su propio modelo de dominio y BD
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 45
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Uber y el Dominio Modelado con DDD
Escenario:
Cómo Uber estructura su sistema de 8,000+ ingenieros con DDD
Uber tiene 8,000+ ingenieros trabajando en el mismo producto
Sin DDD y Bounded Contexts, nadie sabría qué parte del sistema tocar
Bounded Contexts de Uber: Matching (conductor-pasajero), Pricing, Routing, Payments, Notifications
Cada contexto tiene su Ubiquitous Language: 'Trip' en Matching vs 'Invoice' en Payments
El modelo UML de clases de cada contexto es la 'Biblia' del equipo correspondiente
Diagramas de secuencia documentan el protocolo entre contextos (via events/APIs)
✅ Resultado: DDD + UML permite que 8,000+ ingenieros de Uber trabajen en el mismo sistema sin pisarse. Los Bounded Contexts delimitan responsabilidades y los diagramas son la documentación viva
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 46
📌 Resumen — Diseño con UML y Modelos
UML: lenguaje de comunicación estándar — estructura + comportamiento
Diagrama de clases: mapa del dominio con relaciones y visibilidad
Diagrama de secuencia: flujo de llamadas en el tiempo
DDD: el dominio del negocio es el centro — Entities, Aggregates, Repositories
Bounded Context: límite explícito de un modelo — base de microservicios
Uber: DDD + UML para 8,000+ ingenieros sin caos organizacional
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 6 | 7.° Semestre

## Slide 47
SESIÓN 7
⚙️
Herramientas Modernas y CI/CD
El ecosistema de herramientas que habilita la entrega continua
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 48
El Ecosistema de Testing Moderno
Frameworks de pruebas unitarias por lenguaje:
Java: JUnit 5 + Mockito + AssertJ — el stack enterprise estándar
JavaScript/TypeScript: Jest (Meta) + Testing Library + Vitest
Python: pytest + unittest.mock + coverage.py
.NET/C#: xUnit + Moq + FluentAssertions
Go: testing (built-in) + testify
Análisis de cobertura y calidad de código:
JaCoCo (Java): reporte de cobertura con umbral configurable
Istanbul/NYC (JS): cobertura de statements, branches, functions, lines
SonarQube: análisis estático + cobertura + deuda técnica
Mutation Testing: PIT (Java), Stryker (JS) — testa la calidad de los tests
Testing de integración y E2E:
Testcontainers: BD real en Docker para pruebas de integración
Cypress: E2E para frontends — graba y reproduce interacciones
Playwright (Microsoft): E2E multiplataforma y multilenguaje
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 49
Integración Continua (CI) — El Guardián de la Calidad
Continuous Integration — definición:
Práctica de integrar el código de todos los desarrolladores frecuentemente (mínimo diario)
Cada integración es verificada por un build automatizado con tests
Pipeline CI típico (GitHub Actions / Jenkins):
1. Developer hace push → trigger del pipeline
2. Checkout del código
3. Build (compilación o instalación de dependencias)
4. Análisis estático (linting, checkstyle, detección de vulnerabilidades)
5. Pruebas unitarias + reporte de cobertura
6. Pruebas de integración
7. Quality Gate (SonarQube): cobertura ≥ 80%, 0 bugs críticos
8. Build del artefacto (JAR, Docker image)
9. Deploy automático a entorno de desarrollo/staging
Regla de oro: si el pipeline está rojo → todos se detienen a arreglarlo
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 50
GitHub Actions — Pipeline CI Completo
YAML · Trigger en push/PR · Tests + Coverage + Quality Gate
name: CI Pipeline
on: [push, pull_request]
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Java 21
uses: actions/setup-java@v4
with: { java-version: '21' }
- name: Run Tests with Coverage
run: ./mvnw test jacoco:report
- name: SonarQube Analysis
uses: sonarsource/sonarqube-scan-action@v2
env:
SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}
- name: Quality Gate Check
uses: sonarsource/sonarqube-quality-gate-action@master
# Falla el pipeline si cobertura < 80%
💡 Análisis
on: [push, pull_request]: dispara en todo push y PR
ubuntu-latest: runner gratuito de GitHub
jacoco:report: genera reporte XML de cobertura
SonarQube: analiza calidad y cobertura
quality-gate: bloquea el PR si no cumple el umbral
Si falla: el merge queda bloqueado hasta corregir
Tiempo total típico: 3-8 minutos para proyectos medianos
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 51
Docker y Contenedores para Testing
¿Por qué Docker es fundamental para las pruebas?
"Funciona en mi máquina" — el problema que Docker resuelve para siempre
Con Docker: mismo entorno en desarrollo, CI y producción
Testcontainers — BD real en pruebas de integración:
Levanta un contenedor Docker de PostgreSQL, MySQL, Redis... durante el test
El contenedor vive solo mientras el test se ejecuta — limpio siempre
@Container
static PostgreSQLContainer<?> postgres = new PostgreSQLContainer<>('postgres:16');
.withDatabaseName('testdb');
Docker Compose para entornos de integración completos:
Un docker-compose.yml define toda la infraestructura del test
Frontend + Backend + BD + Redis + Message Queue — todo en un comando
En CI: 'docker-compose up' → run integration tests → 'docker-compose down'
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 52
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Atlassian — CI/CD con 50,000 deploys/año
Escenario:
Cómo Jira y Confluence se construyen con entrega continua
Atlassian (creadores de Jira, Confluence, Bitbucket) tiene un pipeline CI/CD altamente automatizado
Cada pull request dispara un pipeline de 400+ pruebas unitarias e integración
El pipeline completo tarda 8 minutos — un récord para una suite tan grande
Si la cobertura de un módulo baja del umbral → el merge es bloqueado automáticamente
50,000+ deploys por año a producción con tasa de rollback < 0.5%
Usan Bitbucket Pipelines (su propio producto) para correr los pipelines CI/CD
✅ Resultado: Atlassian: 50,000 deploys/año, cobertura mínima obligatoria, pipeline de 8 minutos. La confianza en el código viene de los tests, no de los procesos de aprobación manual
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 53
📌 Resumen — Herramientas Modernas y CI/CD
Testing por lenguaje: JUnit 5+Mockito (Java), Jest (JS), pytest (Python)
Cobertura: JaCoCo, Istanbul, SonarQube — Quality Gate en el pipeline
Testcontainers: BD real en Docker para integration tests deterministas
CI Pipeline: push → build → test → lint → quality gate → deploy
GitHub Actions / Jenkins: pipeline as code — versionado con el proyecto
Atlassian: 50K deploys/año con < 0.5% rollback gracias al CI/CD maduro
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 7 | 7.° Semestre

## Slide 54
SESIÓN 8
📊
Métricas de Software
Medir la calidad del código, del proceso y del equipo
Ingeniería de Software · 7.° Semestre · Metodologías Ágiles & Pruebas

## Slide 55
¿Por qué medir? — El Modelo GQM
Victor Basili: "No puedes controlar lo que no puedes medir"
GQM — Goal-Question-Metric:
Goal (Objetivo): ¿qué queremos lograr? → 'Mejorar la mantenibilidad del código'
Question (Pregunta): ¿qué necesitamos saber? → '¿Es el código fácil de entender?'
Metric (Métrica): ¿cómo lo medimos? → 'Complejidad ciclomática < 10 por método'
Categorías de métricas de software:
Métricas de producto: calidad interna del código (complejidad, acoplamiento)
Métricas de proceso: velocidad, tasa de defectos, tiempo de ciclo
Métricas de proyecto: presupuesto, cronograma, alcance
Las métricas mal usadas destruyen equipos:
Lines of Code (LOC): incentiva código verboso, no valioso
Número de bugs cerrados: incentiva abrir bugs innecesarios para cerrarlos
Cobertura sin calidad de tests: tests que no fallan ante bugs reales
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 56
Métricas de Código — Complejidad y Acoplamiento
Complejidad Ciclomática (McCabe, 1976):
Mide el número de caminos linealmente independientes en el código
CC = Aristas - Nodos + 2 (para grafos de flujo de control)
Interpretación: 1-10 simple, 11-20 moderado, 21+ complejo y difícil de testear
Directamente relacionada con el número mínimo de tests necesarios
Métricas de acoplamiento:
CBO (Coupling Between Objects): número de clases con las que una clase está acoplada
LCOM (Lack of Cohesion in Methods): mide si los métodos usan los mismos atributos
Afferent/Efferent Coupling: cuántas clases dependen de mí / de cuántas dependo yo
Métricas de tamaño:
LOC: líneas de código — útil para normalizar otras métricas
Halstead Metrics: volumen, dificultad, esfuerzo del código
Function Points: funcionalidad desde la perspectiva del usuario
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 57
Métricas CK — Chidamber & Kemerer Suite
Suite de métricas para código Orientado a Objetos (1994):
WMC (Weighted Methods per Class): suma de complejidades de todos los métodos
→ Alto WMC: clase con demasiada responsabilidad — candidata a refactorizar
DIT (Depth of Inheritance Tree): profundidad en la jerarquía de herencia
→ DIT > 5: herencia muy profunda, difícil de entender y testear
NOC (Number of Children): número de subclases directas
→ NOC alto: la clase es muy generalista — riesgo de fragilidad
CBO (Coupling Between Objects): clases acopladas
→ Alto CBO: clase difícil de probar aislada (necesita muchos mocks)
RFC (Response For a Class): métodos que pueden ejecutarse al recibir un mensaje
→ Alto RFC: complejo de entender y testear
LCOM (Lack of Cohesion in Methods): qué tan cohesiva es la clase
→ Alto LCOM: la clase debería dividirse en dos o más clases
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 58
Métricas Ágiles — Velocidad, Deuda Técnica y DORA
4
DORA Metrics: Deploy Frequency, Lead Time, MTTR, Change Failure Rate
24h
Lead Time promedio de equipos Elite (DORA 2023)
0.5%
Change Failure Rate de equipos de alto rendimiento
1h
MTTR (Mean Time To Restore) de equipos Elite
* DORA = DevOps Research and Assessment | Datos de State of DevOps Report 2023
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 59
SonarQube — La Plataforma de Métricas en Práctica
SonarQube analiza código en busca de:
Bugs: código que casi seguro fallará en producción
Code Smells: código que funciona pero es difícil de mantener
Vulnerabilities: problemas de seguridad (OWASP Top 10)
Security Hotspots: código que necesita revisión de seguridad
Quality Gate — la puerta de calidad en CI:
Coverage ≥ 80%: el código nuevo debe tener mínimo 80% de cobertura
Duplicated Lines < 3%: código duplicado es deuda técnica
Maintainability Rating A: deuda técnica mínima
Security Rating A: sin vulnerabilidades críticas o bloqueantes
Technical Debt Ratio (TDR):
¿Cuánto tiempo tomaría arreglar todos los code smells?
Expresado como % del tiempo de desarrollo original
TDR < 5% = Rating A (excelente) | TDR > 50% = Rating E (crítico)
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 60
📋 CASO PRÁCTICO
Caso Práctico: Microsoft y las Métricas en Azure DevOps
Escenario:
Cómo Microsoft mide la calidad de sus 1,000+ equipos de desarrollo
Microsoft Azure DevOps sirve a millones de desarrolladores — cero tolerancia a bugs críticos
Usan SonarCloud (versión cloud de SonarQube) integrado en cada pipeline de Azure DevOps
Quality Gate obligatorio: cobertura mínima 80%, 0 bugs bloqueantes, Security Rating A
Las métricas DORA muestran a Azure DevOps como equipo Elite: deploy diario, Lead Time < 24h
Publican sus propias métricas de calidad en el Azure DevOps Blog trimestralmente
El equipo de .NET tiene 1M+ pruebas que corren en 10 minutos gracias a paralelización
✅ Resultado: Microsoft: SonarCloud + Quality Gate + DORA Metrics en cada uno de sus 1,000+ equipos. Cobertura mínima obligatoria y Lead Time < 24h para Azure DevOps
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre

## Slide 61
📌 Resumen — Métricas de Software
GQM: Goal → Question → Metric — medir con propósito claro
Complejidad ciclomática: 1-10 ideal, > 20 refactorizar urgente
Métricas CK: WMC, DIT, NOC, CBO, RFC, LCOM para código OO
DORA Metrics: 4 métricas que miden el rendimiento del equipo DevOps
SonarQube Quality Gate: cobertura ≥ 80%, 0 bugs críticos, Security A
Microsoft: métricas obligatorias en 1,000+ equipos + resultados públicos
Metodologías Ágiles & Testing | Sesión 8 | 7.° Semestre